工器具管理系统·微信小程序化与上云扩容项目方案报告

一、项目背景

当前，部门内各区的工具、备件、消耗品管理仍以传统手工登记台账为主，存在登记繁琐、查找困难、过程不可追溯等问题。本项目拟在现有工器具管理系统基础上，将移动端入口升级为微信小程序，并对服务器与存储进行上云扩容，推动管理从手工台账走向数字化、从单点操作走向全流程闭环、从 PC 使用走向移动可扫，实现"统一管理、降本增效、全程可溯"三大价值。

（一）业务主线

以"数字化台账 + 全流程扫码"替代传统手工登记台账，覆盖工具、备件、消耗品的领用、归还、盘点和审批全生命周期，所有操作全程留痕、可追溯。

（二）核心业务域

1.基础台账：工具、备件、消耗品数字化台账，支持分类编码查询；

2.领用流程：购物车→工单→主管审批→出库→归还清单→归还/关闭闭环；

3.盘点管理：创建盘点单→扫码录入实盘数→完成落账三阶段；

4.库位与流水：仓库→货架→货位三级库位管理，全量库存流水追溯；

5.工具箱管理：装箱/拆箱、条形码管理、统一扫码。

二、项目现状

（一）系统现状

现有系统已完成开发并投入使用：

1.后端基于成熟的 Node.js 技术栈，支持多进程稳定运行；

2.已具备 PC 端与手机网页端双端形态，业务功能覆盖完整；

3.数据与图片存储于云端，配有定期备份机制；

4.生产环境已部署上线。

（二）手机网页版的主要劣势

手机网页版虽已可用，但受限于浏览器形态，制约现场使用：

1.扫码能力弱且不稳定：浏览器授权受限、弱光环境识别差，无法调用手机原生扫码，直接影响现场作业效率；

2.无统一入口：每次使用需手动输入网址访问，登录系统体验差；

3.无原生能力支撑：缺少消息推送、离线缓存等能力，审批与预警无法主动触达用户；

4.浏览器兼容风险：存在授权失败、白屏等问题，使用不稳定；

5.性能体验不足：长列表场景卡顿，缺乏原生导航体验，高频操作体验差；

（三）已有基础

1.后端微信登录能力已具备，复用成本低；

2.计划以个人主体注册小程序，可免去企业认证费用。

三、需求

（一）需求一：移动端升级为微信小程序

保留现有全部业务功能，将手机网页端入口升级为微信小程序。升级后扫码直接调用系统相机，提供统一入口并支持订阅消息主动推送，从根本上解决扫码能力弱、无统一入口、无原生能力、登录态脆弱等痛点。

（二）需求二：服务器与存储上云扩容

面向多区多人并发场景，需更高规格的服务器与更大存储空间：

1.计算与内存：支撑多区多人并发使用（2 核起步、8G 内存）；

2.磁盘与数据：满足数据与图片持续增长（磁盘 150G）；

3.带宽保障：10M 带宽保障多端访问流畅；

4.登录会话：保障微信登录会话稳定；

5.存储策略：不采购云数据库，数据与图片每日备份同步至对象存储（COS 50GB）异地存放，兼顾成本与安全。

（三）合规需求

1..cn 域名完成 ICP 备案，满足合规要求；

2.配置免费 SSL 证书，实现全站 HTTPS 加密访问。

四、设计方案

（一）总体架构

整体架构为：微信小程序（跨端框架）→ HTTPS 已备案域名 → 轻量应用服务器（2 核 8G / 10M 带宽 / 磁盘 150G，有状态部署）→ 本机数据库 + 每日备份同步对象存储（COS 50GB）。全程不采购云数据库。

（二）改造要点

1.页面迁移：现有页面整体迁移至小程序，业务功能零丢失；

2.扫码改造：升级为通过微信小程序固有组件。直调系统相机，提升弱光环境识别能力；

3.登录复用：复用现有微信登录能力，成本低、风险小；

4.消息提醒：接入订阅消息，实现审批与预警主动推送；

（三）服务器与存储

1.服务器扩容：现有应用原样迁入新服务器，零改造即可运行；

2.存储上云：数据与图片每日备份自动同步至 COS（50GB），避免本机故障导致备份数据一并丢失；

3.成本策略：不采购云数据库，数据仍存本机，兼顾成本与安全。

（四）域名与备案

1.使用已持有的 .cn 域名办理 ICP 备案，个人备42元，周期约 7~20 个工作日；

2.配置免费 SSL 证书，实现全站 HTTPS；

3.完成小程序合法域名配置，保证正常访问。

（五）实施工期

项目关键路径为备案（7~20 个工作日）与微信小程序审核（1~7 个工作日）。开发工作与备案并行推进，纯开发工作量约 2~5 日。整体周期约 20~30 个工作日。小程序审核未通过前可继续使用手机网页版。

五、费用明细

本项目采用"低成本上云"策略，不采购云数据库，整体费用可控。费用构成如下。

（一）月度费用

| 项目 | 规格 | 月费参考 |
| --- | --- | --- |
| 轻量应用服务器 | 2 核 8G / 10M 带宽 / 磁盘 150G | 140 元 |
| 数据存储 | 本机存储（含每日备份） | 0 元 |
| 开发调试 | AI 调试 Token（开发与调试需要） | 30 元 |
| 对象存储 COS | 标准存储 50GB | 6.5 元 |
| 合计 | — | 176.5 元 |

（二）年度费用

| 项目 | 费用 |
| --- | --- |
| 月度费用合计（月费 × 12） | 2040 元 |
| 微信认证费用 | 30 |
| .cn 域名（首年） | 42 元 |
| 年度合计 | 2082 元 |

2026 年 8 月 6 日